UCHWAŁA  Nr 264/XXXII/2013

RADY GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia 30 grudnia 2013 roku

W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mała Wieś na lata 2014-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tj. Dz. u. z 2013 roku poz. 594,    ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego  ( tj. Dz. U. Nr 31 z 2005 r. poz. 266 ze zm. ) Rada Gminy Mała Wieś uchwala co następuje

§ 1

Uchwala się  wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mała Wieś, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§3

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4

Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wieloletni Program Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem

Gminy Mała Wieś

na lata 2014-2019

Załącznik do Uchwały Nr 264/XXXII/2013

Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 roku

Mając na uwadze obowiązki gminy wynikające z obowiązujących przepisów i Ustawy  z dnia 26.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( tj. Dz. U. Nr 31 z 2005 r. poz. 266 ze zm. ) za uzasadnione uznaje się dokonanie analizy i podjęcie nowych decyzji zmierzających do tworzenia  i poprawy warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Mała Wieś.

Jest średniookresowym (pięcioletnim) dokumentem stanowiącym wsparcie w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem istniejącym zasobem mieszkaniowym znajdującym się w jej posiadaniu.

Niniejszy  program wynika z art. 21 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mała Wieś   na lata 2014-2019 obejmuje :

- Prognozę dotyczącą wielkości  oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

- Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.

- Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach,

- Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

- Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane  zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

- Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

- Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,

- Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

- Niezbędny zakres  zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali

- Planowaną sprzedaż lokali.

Gmina Mała Wieś utrzymuje swój zasób mieszkaniowy na takim poziomie i w miarę możliwości, aby umożliwiał poprawę  warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Mała Wieś, przeznaczając lokale mieszkalne lub socjalne dla osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu gminy, które spełniają kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania tym zasobem, oczekują na najem lokalu w oparciu

o prawomocny wyrok sądu lub nabyły uprawnienia do otrzymania lokalu zamiennego w oparciu o odrębne przepisy.

Celem Programu jest wdrożenie racjonalnej polityki gospodarowania zasobem mieszkaniowym, prowadzącej do:

a) zwiększenia możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu komunalnego bądź socjalnego,

b) poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy  poprzez prowadzenie właściwej polityki remontowej określonej na podstawie rzeczywistych potrzeb remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego oraz planów remontów na kolejne lata,

c) wprowadzenie zasad polityki czynszowej,

d) prywatyzacji nieruchomości i sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu gminy Mała Wieś.

e) poprawy jakości zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,

Niestety nie zakłada się w okresie objętym  programem  na lata 2014 – 2019 zwiększenia liczby lokali tworzących zasób  mieszkaniowy Gminy  Mała Wieś.

Prognoza dotycząca wielkości  oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

Obecną wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Mała Wieś wg stanu na dzień

31 grudnia  2013 roku  - przedstawia załącznik  - tabela nr 1.

Tabela  nr 1 - Lokale  mieszkalne w budynkach komunalnych i innych

| lp. | Adres lokalu | pu. m 2 | Wyposażenie w media . | Stan techniczny | uwagi | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chylin 68 | 284,54 | Wod - kan.elektrczna | dobry |  | 7 |
| 2 | Chylin 68A | 40,00 | j.w. | średni |  | 1 |
| 3 | Główczyn 47 | 101,30 | Wodociąg, elektryczność, szambo | średni |  | 3 |
| 4 | Główczyn 48 | 38,00 | Wodociąg elektryczność, szambo | średni |  | 2 |
| 5 | Główczyn 49 | 178,25 | jw. | dobry |  | 6 |
| 6 | Lasocin 49 | 119,50 | jw. | dobry |  | 2 |
| 7 | Nakwasin 36 | 256,56 | Wodociąg, elektryczność, szambo | Stan średni w trakcie remontu |  | 7 |
| 8 | Nakwasin 36A | 35,00 | jw. | jw. |  | 1 |
| 9 | Orszymowo53 | 149,25 | jw. | dobry |  | 3 |
| 10 | Orszymowo 64 | 200,00 | jw. | zły |  | 4 |
| 11 | Orszymowo 77 | 180 | jw. | średni |  | 7 |
| 12 | M.W.ul. Kasztanowa 4 | 57,87 | jw. | zły |  | 1 |
| 13 | M.W. Kochanowskiego17 | 413 | jw. | dobry |  | 8 |
| 14 | M.W. ul. Kolbego 13 | 77,68 | jw. | dobry |  | 2 |
| 15 | M.W. ul. Kwiatowa 1 | 194,31 | jw. | dobry |  | 2 |
| 16 | M.W. ul. Polna 2 | 50,00 | jw. | średni |  | 2 |
| 17. | M.W. Topolowa 3 | 62,57 | jw. | zły |  | 2 |
| 18 | M.W. ul. Warszawska 53 | 42,00 | Wodno – kanalizacyjna, elektryczna | dobry |  | 1 |
| 19 | Podgórze 6 | 78 | Wodociąg, elektryczna, szambo | dobry |  | 2 |
| 20 | Stare Gałki 27 | 108 | jw. | dobry |  | 2 |
| 21 | Święcice Stare 22/A/5 | 45,60 | jw. | średni |  | 1 |
| 22 | Wilkanowo 15 | 46,52 | Jw. | średni |  | 1 |
|  | Razem pu. | 2 757,95 |  |  | Razem ilość lokali | 67 |

Tabela  nr 2: Lokale komunalne w zasobach innych

| lp. | Adres lokalu | pu. m 2 | Wyposażenie techniczne | Stan techniczny | uwagi | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wilkanowo 15 | 46,52 | wodociągowo – kanalizacyjna, elektryczna | średni | Budynek SUR | 1 |

Tabela  nr 3: Lokale socjalne wydzielone z lokali komunalnych

| lp. | Adres lokalu | pu. m 2 | Wyposażenie techniczne | Stan techniczny | uwagi | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mała Wieś ul. Polna 2 | 50,00 | wodociągowo – kanalizacyjna, elektryczna | Średni |  | 2 |
| 2. | Orszymowo 77 | 180,00 | Wodociągowa, elektryczna | średni |  | 7 |
| 3. | Nakwasin 36A | 35,00 | Wodociągowa, elektryczna | Dobry / po remoncie / |  | 1 |
| Razem | 265,00 |  | 10 |

Tabela  nr 4 : Lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych

| lp. | Adres lokalu | pu. m 2 | Wyposażenie techniczne | Stan techniczny | uwagi | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Główczyn 48 | 38,00 | Wodociąg elektryczność, szambo | Średni |  | 2 |
| 2. | Główczyn 47 | 101,30 | Wodociąg elektryczność, szambo | Średni |  | 3 |
| 3. | Stare Gałki 27 | 108,00 | Wodno- kanalizacyjna, elektryczna | dobry |  | 2 + świetlica |
| 4. | Święcice stare 22/A/5 | 45,60 | Wod-kan. Elektryczna | dobry |  | 1 |
| Razem | 191,6 |  | Razem | 5 |

Aktualny gminny zasób mieszkaniowy kształtuje się następująco:

- w budynkach stanowiących własność Gminy liczba lokali  mieszkalnych wynosi 62  co stanowi 95 %  ogólnej liczby lokali,

- w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy liczba lokali mieszkalnych

wynosi 5 , co stanowi 7,9 %  ogólnej liczby lokali,

- spośród ogólnej liczby 67  lokali mieszkalnych,   lokali socjalnych:

- 10  jest  położonych  w budynkach, w których występują wyłącznie lokale socjalne

- 10  powstało w wyniku przekształcenia statusu lokalu komunalnego na lokal socjalny

Analiza  potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali  z podziałem na kolejne lata.

Remonty i modernizacje  mieszkaniowego zasobu gminy Mała Wieś.

Analiza potrzeb remontowych i modernizacji mieszkaniowego zasobu gminy zawiera poniższa tabela: nr 5

| lp. | Adres lokalu | pu. m 2 | Wyposażenie w media . | Potrzeby remontowe | Przewidywana wartość robót | Okres remontu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chylin 68 | 284,54 | Wod - kan.elektrczna | Malowanie klatki chodowej, uzupełnienie tynków | 3 000 | 2015 |
| 2 | Główczyn 48 | 38,00 | Wodociąg elektryczność, szambo | Wymiana pokrycia dachowego/ pap/ obróbki blacharskie | 2 500 | 2015 |
| 3 | Główczyn 49 | 178,25 | jw. | Remont uzgodniony z konserwatorem zabytków po przesiedleniu dotychczasowych lokatorów |  |  |
| 4 | Nakwasin 36 | 256,56 | Wodociąg, elektryczność, szambo | W trakcie remontu / dach, wentylacja pokrycie dachowe, rynny | 20 000 | Dokończenie 2014 |
| 5 | Orszymowo 64 | 200,00 | jw. | Przemurowanie kominów, naprawa dachu i obróbek blacharskich, | 5 000 | 2014 |
| 6 | Orszymowo 77 | 180 | jw. | Naprawa elewacji kominy, rynny | 4 000 | 2016 |
| 7 | Mała Wieś, ul. Kasztanowa 4 | 57,87 | jw. | Do uzgodnienia z konserwatorem z stan zły | 10 000 | 2017 |
| 8 | M.W. ul. Kolbego 13 | 77,68 | jw. | Pokrycie dachu papą, wymiana okien | 4 000 | 2014 |
| 9 | Mała Wieś ul. Polna 2 | 50,00 | jw. | Obróbki blacharskie | 1 500 | 2015 |
| 10. | Mała Wieś Topolowa 3 | 62,57 | jw. | Do uzgodnienia z konserwatorem z stan zły | 15 000 | 2015 |
| 11 | Stare Gałki 27 | 108 | jw. | Wymiana okna na klatce schodowej, + założenie grzejnika | 1 200 | 2016 |
| Razem wartość robót | 66 200 |  |

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach,

1. Założenia ogólne

- szczegółowe zasady sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oddanych w najem, w tym wysokość przysługujących przy wykupie bonifikat określa się w odrębnych uchwałach Rady Gminy Mała Wieś.

- kontynuowana będzie polityka, zgodnie z którą nie przeznacza się do sprzedaży lokali położonych w budynkach, których stan określa się jako niedostateczny, bądź budynkach, które wymagają kosztownych remontów oraz w budynkach, w których lokale posiadają status lokali socjalnych,

- dążąc do racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców będzie kontynuowana na zasadach i warunkach oraz z bonifikatami określonymi w odrębnej uchwale Rady Gminy Mała Wieś .

- Planuje się, że opracowanie i przyjęcie nowych zasad nastąpi do końca I półrocza 2014 roku.

- nie planuje się sprzedaży lokali użytkowych.

2. Planowany poziom sprzedaży lokali mieszkalnych

Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego

Gminy Mała Wieś  latach  obowiązywania programu przedstawiała się następująco:

tabela: nr 6

| lp. | Adres lokalu | pu. m 2 | Stan techniczny | Termin sprzedaży |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chylin 68 A | 40,00 | dobry | 2015 |
| 2 | Główczyn 47 | 113,0 | dobry | 2014-2015 |
| 3 | Orszymowo 53 | 149,25 | dobry | 2015 |
| 4 | Stare Gałki 27 | 108,00 | dobry | 2017 |
| 5 | Święcice 22/A/5 | 45,60 | dobry | 2018 |

Sprzedawane będą również lokale  mieszkalne kwalifikujące się do sprzedaży wg odrębnych uchwał – w miarę  postępujących zgłoszeń.

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

1. Gmina Mała Wieś zmuszona jest do  prowadzenia  racjonalnej  polityki czynszowej, która będzie miała na celu utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy we właściwym stanie technicznym, estetycznym i użytkowym. Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne przeznaczone są na utrzymanie, modernizację i poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego.

2. Podstawą prawną do naliczania czynszów stanowi ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.

o "Ochronie praw lokatorów, ...", art. 7 pkt. 1, art. 8 i 8a, art. 9 oraz przepisy prawa miejscowego.

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy ustalane są przez Wójta Gminy Mała Wieś .

3. Stawka bazowa w skali roku powinna wynosić nie więcej niż 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określanego przez Wojewodę Mazowieckiego dla województwa mazowieckiego.

Czynnikami podwyższającymi lub obniżającymi wartość użytkową lokali są zgodnie

z art. 7 ust. 1 :  a) położenie budynku,  b) położenie lokalu w budynku, c)  wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, d) ogólny stan budynku.

Stawka bazowa czynszu obejmuje lokale mieszkalne wyposażone we wszystkie

urządzenia techniczne i instalacje. Lokale te zalicza się do I kategorii lokali.

Lokalom o obniżonej wartości użytkowej nadaje się kolejne kategorie uwzględniające

ich wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje lub ich brak. Jednocześnie ustala

się dla nich procentowy wskaźnik stawki bazowej do naliczenia wysokości czynszu.

Tabela nr 7

| lp. | Położenie i stan wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne | Procentowe zmniejszenie stawki bazowej w % | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal wyposażony w inst. wod-kan, elektryczność, c.o, łazienkę i wc | 100 | I kategoria |
| 2 | Lokal wyposażony w inst. wod-kan, elektryczność, łazienkę i wc bez c.o. | - 10 | II kategoria |
| 3 | Lokal wyposażony w inst. wod-kan, elektryczność bez łazienki i wc oraz bez c.o. | -30 | III kategoria |
| 4 | Lokal wyposażony w inst. elektryczną i wodociągową bez kanalizacji, łazienki i wc bez c.o. | -50 | IV kategoria |

Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu Gminy Mała Wieś.

Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

a) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniający oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu / za dochód  uważa się dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych - Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku./

b)Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

c)Kryteria wyboru osób, którym przysługuje  pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

d)Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

e)Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

f)Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcą lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

- Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m 2

Ponadto do przydziału lokalu będącego w zasobach  mieszkaniowych gminy uwzględnia się osoby:

a) pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych i nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu,

b) zamieszkujących w lokalach usytuowanych w budynkach objętych ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego lub w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na planowane inwestycje wiejskie,

c) którym gmina  jest zobowiązana dostarczyć lokal socjalny na mocy wyroku sądu,

d) które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

e) które opuściły dom dziecka, rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości, a nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i nie są w stanie ich zaspokoić we własnym zakresie,

f) zamieszkujących w budynkach na podstawie decyzji szczególnego trybu

najmu.

Analiza potrzeb w zakresie lokali komunalnych

Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Mała Wieś

wynosi obecnie 4  rodzin. Dodatkowo 0. wniosków dotyczy osób lub rodzin, które ze względu na duże zagęszczenie obecnie zajmowanego lokalu lub jego niski standard oczekują zamiany.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem gminy dotyczącym zapewnienia lokalu socjalnego dla osób, wobec których sąd orzekł eksmisję z prawem do takiego lokalu, realizacji oczekują 0 wyroki.

Ponadto w kolejce po mieszkanie oczekuje 0. wychowanków domów dziecka lub przebywających w rodzinach zastępczych oraz 0osób osadzonych w zakładzie karnym lub areszcie, którzy spełniają wymogi do uzyskania lokalu socjalnego. Łączne potrzeby w zakresie lokali socjalnych to liczba 0 lokali.

Na dzień 31.12.2013r.  w  Gminie Mała Wieś zarejestrowanych jest  ogółem 4 wnioski o przydział lokalu komunalnego. Wnioski te zostały zakwalifikowane jako spełniające wymogi  przepisów niniejszej ustawy.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mała Wieś  oraz przewidywane  zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

Obecnie budynkami, które stanowią własność Gminy Mała Wieś  oraz budynkami, w których występuje wspólnota mieszkaniowa, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Budynków takich jest 23.  Ponadto lokale komunalne znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, których liczba wynosi 4.

Dopuszcza się możliwość, że w trakcie obowiązywania niniejszego wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym wolą właścicieli lokali, mogą następować zmiany podmiotów prowadzących funkcje zarządcze w nieruchomościach wspólnotowych.

Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym i budynkami stanowiącymi własność Gminy Mała Wieś, bądź będących w jej posiadaniu, sprawować będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

System zarządzania polegać będą na:

1) stałym podnoszeniu standardu usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. i innych zarządów na rzecz najemców lokali komunalnych

usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Mała Wieś  oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

2) występowania do sądu o wyznaczenie zarządcy przymusowego w przypadku, gdy wybrany zarząd wspólnoty nie realizuje właściwie interesów właścicieli lokali,

3) występowaniu pełnomocnika Gminy do zarządów wspólnot mieszkaniowych o podjęcie działań mających na celu nabycie przez właścicieli przyległych nieruchomości gruntowych, w przypadku, gdy grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, umożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń z nim związanych.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach:

1) Dochody z czynszów za lokale mieszkalne kształtowanych na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zasobu.

2) Dochody z pożytków uzyskiwane w wyniku zagospodarowania wolnych przestrzeni możliwych do wynajęcia tj. powierzchnie reklamowe, szyldy, pomieszczenia gospodarcze itp.

3) Dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

4) Dochody z tytułu zarządzania targowiskiem / punktem targowym /.

5) Przychody uzyskiwane w wyniku intensyfikacji działań windykacyjnych w stosunku do najemców zalegających z opłatami.

6) Środki zabezpieczone w uchwale budżetowej gminy.

Działania na rzecz poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

W celu racjonalnego gospodarowania zasobem należy przyjąć m.in. następujące

działania:

1) Podejmowanie działań mających na celu eliminację przypadków podnajmowania lokali komunalnych bez zgody zarządcy lub posiadania przez najemcę tytułu prawnego do innej nieruchomości budynkowej na terenie gminy.

2) podejmowanie działań w odzyskiwaniu lokali w których dotychczasowy lokator  faktycznie nie mieszka.

3) Lokale komunalne w wyjątkowych przypadkach spowodowanych trudną sytuacją materialną najemcy (brak dochodów lub dochody na poziomie minimum. )  mogą mieć zmieniony status na lokale socjalne. Kwestia nie dotyczy lokali stanowiących I i II kategorię wymienioną w niniejszej uchwale.

4)Egzekwowanie regularnych i terminowych płatności czynszów oraz podjęcie

działań wspomagających wywiązywanie się najemców z tego obowiązku.

5) Kontynuowanie procedur mających na celu uzyskanie prawa własności

w stosunku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

6) Wynajem lokali mieszkalnych na czas oznaczony od innych właścicieli i podnajmowanie tych lokali z przeznaczeniem na lokale:

a) zamienne na czas koniecznej naprawy,

b) socjalne w przypadku konieczności wypłaty wysokiego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Działania w zakresie poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mała Wieś:

Gmina Mała Wieś podejmuje działania w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej poprzez poprawę wykorzystania, właściwej  eksploatacji i konserwacji oraz  gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.