DZIAŁ III

PPR – 342 / 9 / 2010

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………….2010 r. pomiędzy:

Gminą Mała Wieś z siedzibą w Urzędzie Gminy w Małej Wsi , ul. Kochanowskiego 1 , 09-460 Mała Wieś , NIP: 774-18- 96 -654, REGON: 000 548324 zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez :Wojciecha J. Zmysłowskiego – Wójta Gminy Mała Wieś, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mała Wieś – Huberta Luśniewskiego

a

………………………………………………………………………………………………….wpisany do  ………………….. Nr…………………………………………………………..

reprezentowanym przez : ……………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) dla zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Warszawskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U.  z 2008r. Nr.171, poz. 1058), który został rozstrzygnięty dnia ......................2009 r.

§ 1

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Warszawskiej.

W ramach w/w zadania Wykonawca wykona następujące roboty:

Opis przedmiotu zamówienia:

- …………………………………….

- …………………………………….

- …………………………………….

2. Komplet materiałów niezbędnych do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.

3.Materiały z rozbiórek Wykonawca wywiezie w miejsca uzgodnione z  Zamawiającym.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia:

- termin rozpoczęcia robót -   ………………………………

- termin zakończenia robót – 17.12. 2010

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

- przekazanie wykonanych elementów robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,

- dostarczenie atestów na wbudowane materiały,

- przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót wraz z inwentaryzacją powykonawczą, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

- zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

- zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy,

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- pisemne informowanie Zamawiającego o stanie swoich zobowiązań wobec podwykonawców na żądanie Zamawiającego.

- wykonanie oznakowania ulicy na czas prowadzenia robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom.

- zawiadomienie Zamawiającego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej na podstawie której realizowane jest zadanie.

- Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować pisemnie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących spowodować opóźnienie robót, pod rygorem utraty powoływania się na nie w razie zaistnienia sporu.

- przestrzeganie przepisów BHP, i p.poż.

- doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie dziennika budowy,

- przekazanie placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy.

§  4

- Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie:

- Brutto:………….zł (słownie zł.…………………………………….);

w tym netto: ………… zł. (słownie zł. ……………………………);  VAT…….. (słownie  zł. ………………………)

- Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczególności:

- robocizny, sprzętu i materiałów,

- obsługi geodezyjnej

- świadczeń usługodawców Wykonawcy,

- zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną oraz ich poboru,

- zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

- doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego bezzwłocznie po zakończeniu robót,

- wykonania zabezpieczeń na czas prowadzenia robót,

- wykonanie prac i czynności niezbędnych do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych oraz przekazania obiektu do eksploatacji, nawet gdyby nie były ujęte w kosztorysie ofertowym,

- W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość tych robót ustaloną na podstawie cen jednostkowych określonych w  kosztorysie ofertowym.

- W przypadku wykonywania robót zamiennych, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zmianie o różnicę pomiędzy wartością robót  zamiennych, a wartością robót zaniechanych wynikającą z cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Wartość robót zamiennych, a także ewentualnych robót dodatkowych na które nie ustalono cen jednostkowych, ustalona zostanie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu w oparciu o następujące dane wyjściowe do kosztorysowania:

- a) robocizna	( R )					r-g      ………..zł ( netto )

- b) koszty pośrednie (Kp) od (R+S)			Kp     …………%

c) koszty zakupu (Kz) od M				Kz      ……….. %

- d) zysk (Z) od (R+S+Kp)				Z        ………... %

koszty materiałów i sprzętu wg średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów; w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym,

f)stawka za robociznę jest ryczałtowa i nie ulega zwiększeniu.

§ 5

  - Wynagrodzenie umowne Zamawiający zapłaci Wykonawcy w następujący sposób:

a.) na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego robót potwierdzonego protokółem podpisanym przez strony i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowy, inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej - w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy  podane w fakturze tj. Nr konta -  Bank Spółdzielczy Mała Wieś 45 9006 0007 0000 0215 2000 0010

2.Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3.Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na adres: Gmina Mała Wieś

Ul. Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś NIP 774-18-96-654; REGON 000548324

§ 6

  - Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót sprawuje inspektor nadzoru  - …………………..

  - Kierownikiem robót/budowy ze strony Wykonawcy jest –…………………………..

  - Wykonawca oświadcza, że kierownik  budowy oraz kierownik  robót posiadają właściwe przygotowanie zawodowe i prawnie wymagane uprawnienia budowlane.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego poprzez wpis do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót zanikowych i podlegających zakryciu.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający w terminie 2 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego wykonanych robót.

§ 8

- Zamawiający naliczał będzie kary umowne:

    - za niedotrzymanie przez Wykonawcę – terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł (słownie: sto  złotych) za każdy dzień zwłoki.

    - za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego za całość zadania z zastrzeżeniem postanowień ust. 4

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy z jednoczesnym prawem do naliczania kar w wysokości określonej w ust. 2:

- Zamawiający od Wykonawcy w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy w terminie powyżej 3 dni od dania przekazania terenu budowy;

- Zamawiający od Wykonawcy w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót trwającej ponad 3 dni z winy Wykonawcy;

- Wykonawca od Zamawiającego w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego.

5.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić w terminie 30 dni od powstania przyczyn określonych w tym ustępie.

§ 9

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, ostateczne rozliczenie finansowe Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentu (dokumentów) potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcami.

- W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 1. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu jego otrzymania.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy.

- Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

§ 10

1.Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę:…………………… złotych, w formie: ………………..

2.Strony dopuszczają zaliczenie na poczet zabezpieczenia wadium wpłaconego w postępowaniu przetargowym.

3.Kwotę zabezpieczenia  pieniężnego zamawiający zdeponuje  na specjalnie  do tego celu  otwartym oprocentowanym rachunku bankowym.

4.Z kwoty, o której mowa w ust.1  Zamawiający zwróci 70% w po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a pozostałe 30% zatrzymuje  tytułem kaucji  na okres  trwania rękojmi.

5.Zamawiający zwróci Wykonawcy kwoty zabezpieczenia  wraz z naliczonymi przez bank odsetkami.

6.Koszty operacji bankowych związanych z powyższymi czynnościami w całości obciążają Wykonawcę.

7.W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania robót wnoszonego w innej formie niż pieniądz, a dopuszczonej SWIZ Wykonawca jest zobowiązany:

a)wpłacić w dniu odbioru na okres gwarancyjny kwotę  zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji równej 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.

b)w przypadku nie dokonania wpłaty o której mowa w ppkt a  we wskazanym terminie  -  Zamawiający  kwotę tę  potrąci z wystawianych przez Wykonawcę faktur.

8.Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w terminach określonych w art. 151 prawa zamówień publicznych

- § 11

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na roboty budowlane.

2.Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem protokólarnego odbioru końcowego robót.

3.Ujawnione w okresie gwarancji wady Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

4.W przypadku nie usunięcia wad w terminie Wykonawca usunie je na koszt Wykonawcy.

5.Na trzy miesiące przed upływem okresu gwarancji strony dokonają komisyjnego przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót.

§ 12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Integralną częścią umowy jest:

- oferta Wykonawcy

- dokumentacje projektowe:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- kosztorys ofertowy Wykonawcy

- harmonogram rzeczowo – finansowy robót

- SIWZ

§ 15

- Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Zamawiający:                                                      		Wykonawca: